附件1

《南县工程建设项目审批制度深化改革方案》任务分解表

| 序号 | 总体 要求 | 主要任务 | 落实措施 | 责任单位 | 完成时限及 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精简审 批环节 | 在《湖南省工程建设项目审批工作指南》的基础上，进一步研究精减审批事项和条件，减少保留事项的前置条件。 | 全面梳理我县工程建设项目审批事项，并提出所有审批事项的处理意见。 | 县直有关单位，各乡镇人民政府。 | 2019年10月底前，完成有关工作。 |
| 2 |  | 下放审批权限，合并审批事项。 | 明确下放或委托下级机关审批的事项，以及承接相关审批事项的审批部门、审批要求等，制定并实施配套制度，指导下级机关做好承接工作。确定合并审批事项目录，制定并实施审批事项合并办理的具体规定，明确审批主体、办事流程和完成时限等。 | 县直有关单位，各乡镇人民政府。 | 2019年9月底前，完成有关工作。 |
| 3 |  | 进一步转变管理方式，对能够用征求相关部门意见方式替代的审批事项，调整为政府内部协作事项。 | 在《湖南省工程建设项目审批工作指南》的基础上进一步研究，确定调整为政府内部协作的事项、管理方式和相关要求等。 | 县自然资源局、住房和城乡建设局、发展和改革局等单位，各乡镇人民政府。 | 2019年9月底前，完成有关工作。 |
| 4 |  | 进一步调整审批时序。 | 地震安全性评价在工程设计前完成即可，其他评估评价和取水许可等事项在开工前完成即可。 | 县应急管理局、水利局、市生态环境局南县分局、自然资源局等单位，各乡镇人民政府。 | 2019年9月底前，落实有关要求。 |
| 5 |  | 进一步优化市政公用服务办理环节。 | 将供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用基础设施报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。市政公用服务单位依据审查合格的施工图等办理报装手续，不得要求建设单位重复委托开展相应市政专业图纸设计工作。 | 县住房和城乡建设局、国网供电公司南县分公司、城市管理和综合执法局等单位，各乡镇人民政府。 | 2019年10月底前，落实有关要求。 |
| 6 |  | 社会投资项目初步设计审批并入规划设计方案审批环节一并进行审查。 | 根据省修订的《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审批管理办法》，修订我县初步设计并联审批实施办法，取消社会投资项目初步设计审批环节，由规划设计方案审批主管部门在规划设计方案审批环节征求住房和城乡建设主管部门意见。住房和城乡建设主管部门不再单独审查。 | 县自然资源局牵头，县住房和城乡建设局配合。 | 2019年10月底前，落实有关要求。 |
| 7 | 合理划分审批阶段 | 将工程建设项目审批流程主要划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段。其中，立项用地规划许可阶段主要包括项目审批核准、选址意见书核发、用地预审、用地规划许可证核发等；工程建设许可阶段主要包括设计方案审查、建设工程规划许可证核发等；施工许可阶段主要包括设计审核确认、施工许可证核发等；竣工验收阶段主要包括规划、土地、消防、人防、档案等验收及竣工验收备案等。其他行政许可、强制性评估、中介服务、市政公用服务以及备案等事项纳入相关阶段办理或与相关阶段并行推进。行政审批、备案和依法由县人民政府组织、委托或购买服务的技术审查、中介服务，以及市政公用服务报装等事项办理时间均计入审批总时限。 | 按《湖南省工程建设项目审批工作指南》的有关要求，全面落实。 | 县工程建设项目审批制度深化改革工作领导小组成员单位抓好落实。 | 2019年9月底前，落实有关要求。 |
| 8 | 规范审批事项 | 按照国务院的统一要求，对工程建设项目审批事项进行全面清理，统一审批事项和法律依据。本着合法、精简、高效的原则，制定工程建设项目审批事项清单，明确各项审批事项的适用范围和前置条件，并实行动态管理。下级政府制定的审批事项清单原则上要与上级政府审批事项清单一致，超出上级政府审批事项清单范围的，要报上级机关备案，并说明理由。 | 按要求清理工程建设项目审批事项，报市工程建设项目审批制度深化改革工作领导小组办公室。 | 县发展和改革局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局、气象局等单位，各乡镇人民政府。 | 2019年9月底前，完成有关工作。 |
| 9 | 分类制定审批流程 | 根据省工程建设项目审批流程指导图，进一步分类细化不同类型工程的审批流程图。结合实际，根据工程建设项目类型、投资类别、规模大小等，进一步梳理合并审批流程。简化社会投资的中小型工程建设项目审批，对于带方案出让土地的项目，不再对设计方案进行审核，将工程建设许可和施工许可合并为一个阶段。 | 根据任务要求，发布县工程建设项目审批流程图。 | 县住房和城乡建设局牵头，县行政审批服务局、发展和改革局、自然资源局、应急管理局、气象局等单位和各乡镇人民政府配合。 | 2019年9月底前，完成有关工作。 |
| 10 | 实行联合审图和联合验收 | 实施施工图设计文件联合审查管理办法，将消防、人防、技防等技术审查并入施工图设计文件审查，相关部门不再进行技术审查。 | 实施施工图设计文件联合审查管理办法，明确审查内容、审查标准、审查方式和审查时限等。 | 县住房和城乡建设局、县直有关单位。 | 2019年9月底前，完成有关工作。 |
| 11 |  | 实行规划、土地、消防、人防、档案等事项限时联合验收，统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见。对于验收涉及的测绘工作，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。 | 根据省文件精神调整联合验收政策，制定我县“多测合一”实施方案。 | 县住房和城乡建设局牵头，县自然资源局、气象局等单位配合。 | 2019年9月底前，完成有关工作或根据省文件要求时限完成。 |
| 12 | 推行区域评估 | 制定并实施区域评估细则，在经济开发区、洞庭湖生态经济创新示范区和其他有条件的区域，推行由政府统一组织对压覆重要矿产资源、节能评估、环境影响评价、节能评价、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、水资源论证、水土保持方案、取水许可、洪水影响评价、重大工程气候可行性论证、建设项目安全预评价等评估评价事项实行区域评估。实行区域评估的，政府相关部门应在土地出让或划拨前，告知建设单位相关建设要求。 | 县发展和改革局制定全县区域评估实施细则，明确实施区域评估的主体、实施范围、内容、方式，加强事中事后监管的具体措施等。实行区域评估的，政府相关部门应在土地出让或划拨前，告知建设单位相关建设要求。 | 县发展和改革局、市生态环境局南县分局、自然资源局、水利局、应急管理局、文化旅游广电体育局、交通运输局、气象局等单位，各乡镇人民政府。 | 2019年12月底前，完成有关工作。 |
| 13 | 推行告知承诺制 | 按省政府公布实行告知承诺制的工程建设审批事项清单的具体要求，制定并实施告知承诺制管理办法，申请人按照要求作出书面承诺的，审批部门可以根据申请人信用等情况直接作出审批决定。 | 事项实行告知承诺制；制定并实施告知承诺制管理办法，明确告知承诺制的具体要求以及加强事中事后监管的措施等。 | 县住房和城乡建设局牵头，县直有关单位和各乡镇人民政府配合。 | 2019年10月底前，完成有关工作。 |
| 14 | 完善工程建设项目审批管理系统 | 加大县本级及乡镇、村（社区）政务服务平台有关信息系统建设，配合做好市政务服务平台与省工程建设项目审批管理系统的有机衔接，全面实现我县工程建设项目审批事项通过省工程建设审批管理系统办理。配合实施我市“多规合一”业务协同平台有机衔接，实现“多规协同”、“可研协同”、统一受理、并联审批、实时流转、进度可查、跟踪督办、信息共享、统计分析、监督管理等功能，在“一张蓝图”基础上开展审批，并与省工程建设项目审批管理系统实现审批数据实时共享。 | 按照任务要求，梳理完善我县服务平台数据建设，做好与省工程建设项目审批管理系统的有机衔接。实现所有工程建设项目审批事项通过工程建设项目审批管理系统办理。 | 县发展和改革局、自然资源局牵头，县住房和城乡建设局、行政审批服务局等单位和各乡镇人民政府配合。 | 2019年9月底完成。 |
| 15 | “一张蓝图”统筹项目实施 | 全面梳理本地区各类规划与空间管控要素，明确“多规合一”包含的规划目录，建立“多规合一”协调机制。在省自然资源厅“多规合一”信息平台基础上完善各类应有系统。 | 成立县“多规合一”工作领导小组，全面梳理本地区各类规划与空间管控要素，明确“多规合一”包含的规划目录、建立“多规合一”协调机制、明确形成数据目录（各类空间规划图层信息等）、统筹整合各类空间规划等事项完成的具体要求和时间节点。 | 县自然资源局牵头，县发展和改革局、财政局等单位配合。 | 2019年9月底前，完成有关工作。 |
| 16 |  | 制定项目生成办法，依托全省工程建设项目审批管理系统，加强“多规合一”业务协同，统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估评价事项等要求，为项目建设单位落实建设条件、相关部门加强监督管理提供依据，加速项目前期策划生成，简化项目立项用地阶段有关审批手续，统筹安排项目实施计划。 | 制定项目生成管理办法，明确如何统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估事项等内容，形成基于“一张蓝图”的可研协同和多规协同功能，简化项目立项用地阶段有关审批手续。利用可研协同和多规协同，统筹安排年度项目，制定工程建设项目年度实施计划。 | 县自然资源局牵头，县直有关单位配合。 | 2019年9月底前，完成有关工作。 |
| 17 |  | 统筹整合各类规划，划定各类控制线，构建“多规合一”的“一张蓝图”。 | 基本形成“多规合一”的“一张蓝图”，整合空间管控数据，明确生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，形成管控边界清晰、责任主体明确和管控规则明晰的空间规划图，利用工程建设项目审批管理系统的“多规合一”功能策划生成项目。 | 县自然资源局牵头，县直有关单位配合。 | 2019年10月底前，完成有关工作或根据省级文件要求时限完成。 |
| 18 |  | 及时消除主要空间规划矛盾和差异，不断提高“一张蓝图”统筹项目实施效率。 | 依托各地的“多规合一”业务协同平台，完成差异图斑分析，制定消除空间规划矛盾和差异的工作计划，努力消除主要空间规划矛盾和差异，不断提高“一张蓝图”统筹项目实施效率。 | 县自然资源局牵头，县直有关单位配合。 | 2019年10月底前，完成有关工作或根据省文件要求时限完成。 |
| 19 | “一个窗口”提供综合服务 | 按全省“一窗受理”的工作规程，整合各部门和各市政公用单位分散设立的服务窗口，设立工程建设项目审批综合服务窗口,并进驻政务大厅。加强政务大厅建设，完善线上线下“一个窗口”提供综合服务的具体措施和运行规则，充分发挥服务企业群众、监督协调审批的作用。建立完善“前台统一受理、后台并联审核”机制，综合服务窗口统一收件、出件，实现“一个窗口”服务和管理。 | 根据任务要求，以建设工程主题服务窗口的形式，设立工程建设项目审批综合服务窗口，完善线上线下“一个窗口”提供综合服务的具体措施和运行规则。建立完善“前台统一受理、后台并联审核”机制，建设工程主题服务窗口统一收件、出件，实现“一个窗口”服务和管理。 | 县行政审批服务局牵头，县住房和城乡建设局等单位和各乡镇人民政府配合。 | 2019年9月底前，完成有关工作。 |
| 20 |  | 各地应细化制定并实施咨询辅导等服务规定，为申请人提供工程建设项目审批咨询、指导、协调和代办等服务，帮助申请人了解审批要求，提高申报通过率。 | 细化制定并实施咨询辅导等服务规定，为申请人提供工程建设项目审批咨询、指导、协调和代办等服务。 | 县直有关单位落实。 | 2019年10月底前，完成有关工作。 |
| 21 | “一张表单”整合申报材料 | 实施《湖南省工程建设项目审批工作指南》，实行各审批阶段全省统一的“一份办事指南、一张申请表单、一套申报材料，完成多项审批”的运作模式。 | 按照《湖南省工程建设项目审批工作指南》制定工程建设项目审批事项及公共服务事项办事指南。 | 县住房和城乡建设局牵头，县发展和改革局、自然资源局等单位配合。 | 2019年10月底前，完成有关工作。 |
| 22 | “一套机制”规范审批运行 | 全面落实各审批阶段“一次征询” “一单告知”工作机制。各审批阶段牵头部门依托全省工程建设项目审批管理系统将申请表单推送给有关部门，“一次征询”该阶段需要办理的事项及办理部门，汇总后“一单告知”申请人。 | 全面落实各审批阶段“一次征询” “一单告知”工作机制。 | 县住房和城乡建设局牵头，县发展和改革局、自然资源局等单位和各乡镇人民政府配合。 | 2019年10月底前，完成有关工作。 |
| 23 |  | 建立健全工程建设项目审批配套制度和牵头部门负责制、协调机制、督查机制、“多规合一”协同规则及事中事后监管制度等，并根据改革实践不断修改完善。 | 建立健全工程建设项目审批配套制度和牵头部门负责制、协调机制、督查机制、“多规合一”协同规则及事中事后监管制度等，并根据改革实践不断修改完善。 | 县住房和城乡建设局、发展和改革局、自然资源局、政府督查室等单位，各乡镇人民政府。 | 2019年10月底前，完成有关工作，并持续抓好落实。 |
| 24 |  | 政府部门要主动加强与县人大常委会和县司法局的沟通协调配合，及时完成规范性文件的“立改废释”工作，建立依法推进改革的长效机制。 | 及时完成规范性文件的“立改废释”工作，建立依法推进改革的长效机制。 | 县司法局牵头，县直有关单位和各乡镇人民政府配合。 | 2019年12月底前，基本完成改革涉及规范性文件的“立改废释”工作。 |
| 25 | 加强事中事后监管 | 建立与工程建设项目审批制度改革相适应的监管体系，制定并实施相关制度和监督检查办法，统一规范事中事后监管模式，建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制。 | 建立与工程建设项目审批制度改革相适应的监管体系，制定并实施相关制度和监督检查办法，统一规范事中事后监管模式，建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制，并根据改革实施情况不断完善。 | 县直有关单位，各乡镇人民政府。 | 2019年10月底前，完成有关工作，并持续抓好落实。 |
| 26 | 加强信用体系建设 | 建立并实施红黑名单制度，明确应当列入红黑名单的情形，实行信用分级分类管理。 | 建立并实施红黑名单制度，明确应当列入红黑名单的情形，实行信用分级分类管理。 | 县住房和城乡建设局牵头，县直有关单位和各乡镇人民政府配合。 | 2019年10月底前，完成有关工作。 |
| 27 |  | 依托工程建设项目审批管理系统，建立工程建设项目审批信用信息平台，全面公开企业和从业人员违法违规、不履行承诺的失信行为。 | 建立工程建设项目审批信用信息平台，全面公开企业和从业人员违法违规、不履行承诺的失信行为。 | 县住房和城乡建设局牵头，县直有关单位和各乡镇人民政府配合。 | 2019年10月底前，完成有关工作，并持续抓好落实。 |
| 28 | 规范中介和市政公用服务 | 将供水、供电、燃气、排水、通信等市政公用服务全面入驻政务服务大厅，实施统一规范管理，为建设单位提供“一站式”服务。 | 将供水、供电、燃气、排水、通信等市政公用服务全面入驻政务服务大厅，实施统一规范管理，为建设单位提供“一站式”服务。 | 县行政审批服务局牵头，县住房和城乡建设局、国网供电公司南县分公司、城市管理和综合执法局等单位和各乡镇人民政府配合。 | 2019年12月底前，完成有关工作。 |
| 29 |  | 制定并实施中介服务和市政公用服务管理制度，实行服务承诺制，明确服务标准、办事流程和办理时限，规范服务收费。 | 制定并实施中介服务和市政公用服务管理制度，实行服务承诺制，明确服务标准、办事流程和办理时限，规范服务收费。 | 县直有关单位，各乡镇人民政府。 | 2019年10月底前，完成有关工作。 |
| 30 | 强化组织领导 | 县直有关单位和各乡镇人民政府要高度重视工程建设项目审批制度改革工作，参照建立领导小组，及时协调解决改革中的重要问题，确保改革工作顺利实施。 | 县直有关单位应承担起改革主体责任，成立主要负责人为组长的工程建设项目审批制度改革工作领导小组，相关负责人为领导小组成员，明确领导小组的议事规则，研究解决改革中的重大问题等。各乡镇人民政府也应成立相应的领导小组，协助县直有关单位做好工程建设项目审批改革工作。明确改革工作的协调组织和具体实施，建立工作制度，从相关部门抽调与改革任务需要相适应数量的专门人员负责具体工作。 | 县直有关单位，各乡镇人民政府。 | 2019年9月底前，完成有关工作。 |
| 31 |  | 按省交通运输厅、省水利厅、省发展改革委分别建立的交通、水利、能源等各自行业领域的审批框架体系，实现各自领域工程建设项目审批系统与全省工程建设项目审批管理系统无缝对接。 | 县交通运输局、水利局、发展和改革局按照我省有关要求，实现交通、水利、能源工程建设项目的审批系统与全省工程建设项目审批管理系统无缝对接。 | 县交通运输局、水利局、发展和改革局分别牵头。 | 2019年10月底前，完成有关工作。 |
| 32 |  | 2019年10月前制定我县工程建设项目审批制度改革实施方案，细化改革任务，明确责任部门、时间表及路线图，并报市人民政府备案。 | 制定改革任务分解表，明确主要任务、工作目标、具体措施、牵头部门、完成时限等内容。 | 县住房和城乡建设局牵头，县直有关单位配合。 | 2019年10月底前，完成有关工作。 |
| 33 | 加强沟通反馈和培训 | 县住房和城乡建设局要建立上下联动的沟通反馈机制，及时了解地方工程建设项目审批制度改革工作情况，调研指导地方研究解决改革中遇到的问题。 | 建立上下联动的沟通反馈机制，及时了解地方工程建设项目审批制度改革工作情况，调研指导地方研究解决改革中遇到的问题。 | 县住房和城乡建设局牵头，县直有关单位配合。 | 2019年10月底前，完成有关工作，并持续抓好落实。 |
| 34 |  | 县直有关单位要针对重点、难点问题，采用集中培训、网络培训和专题培训等方式，并加强对领导干部、工作人员和申请人的业务培训，对相关政策进行全面解读和辅导，提高改革能力和业务水平。 | 要针对重点、难点问题，采用集中培训、网络培训和专题培训等方式，加强对领导干部、工作人员和申请人的业务培训，对相关政策进行全面解读和辅导，提高改革能力和业务水平。 | 县住房和城乡建设局牵头，县直有关单位配合。 | 2019年10月底前，制定培训计划，确定培训内容和培训范围。 |
| 35 | 严格督促落实 | 将工程建设项目审批制度改革工作列为政府重点督导内容，研究制定督导和评估评价办法，重点评估评价各地全流程、全覆盖改革和统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式等情况，有关情况报省、市人民政府。 | 将工程建设项目审批制度改革工作列为政府重点督查内容，研究制定督查和评估评价办法，明确督导和评估评价主体、内容、时间等。 | 县工程建设项目审批制度深化改革工作领导小组办公室、政府督查室。 | 2019年9月底前，完成有关工作。 |
| 36 |  | 加大对改革任务完成落实情况的督促指导力度，通过业务培训、调研督导、通报评估等形式，跟踪改革任务落实情况，定期向市人民政府报送工作进展情况。 | 加大对改革任务完成落实情况的督促指导力度，通过业务培训、调研督查、通报评估等形式，跟踪改革任务落实情况，每月向市人民政府报送工作进展情况。 | 县工程建设项目审批制度深化改革工作领导小组办公室。 | 2019年8月底开始，持续抓好落实。 |
| 37 |  | 建立改革公开制度，将改革工作方案、审批流程图、审批事项清单、改革配套制度、评估评价标准、改革工作进度、评估评价和投诉举报核查情况通过政府门户网站等方式向社会公开，接受社会监督。 | 建立改革公开制度，落实有关要求。 | 县工程建设项目审批制度深化改革工作领导小组办公室及相关成员单位。 | 2019年8月底开始，持续抓好落实。 |
| 38 | 做好宣传引导 | 各地要通过报刊、广播、电视、互联网等多种方式，广泛深入宣传工程建设项目审批制度改革的重要意义和经验做法。加强舆论引导，做好公众咨询、广泛征集公众意见和建议等，增进社会公众对工程建设项目审批制度改革工作的了解和支持，为顺利推进改革营造良好的舆论环境。 | 通过报刊、广播、电视、互联网等多种方式，广泛深入宣传。做好公众咨询、广泛征集公众意见和建议等。 | 县工程建设项目审批制度深化改革工作领导小组办公室牵头落实，县直有关单位配合。 | 2019年8月底开始，持续抓好落实。 |

附件2

南县工程建设项目审批制度

深化改革工作领导小组成员名单

组    长：孔令强  县人民政府代县长

副 组 长：郭世奇   县人民政府常务副县长

练世宏  县人民政府副县长

成    员：陈国奇  县人民政府办公室主任

铁  锐  县人民政府办公室副主任

周曙光  县发展和改革局局长

龚佩军  县科学技术和工业信息化局局长

张刚强  县教育局局长

余长建  县司法局局长

叶大军  县财政局局长

张建中  县人力资源和社会保障局局长

欧  力  县自然资源局局长

杨征兵  市生态环境局南县分局党组书记

洪少顺  县住房和城乡建设局局长

曾志威  县交通运输局局长

彭历辉  县水利局局长

龚  克  县文化旅游广电体育局党组书记

郭建良  县应急管理局局长

李学锋  县城市管理和综合执法局局长

陶建华  县林业局局长

徐向荣  县市场监督管理局局长

黄艳涛  县行政审批服务局局长

何建军  县气象局局长

肖  利  国网供电公司南县分公司党组书记

李国祥  县公安局副局长

龚  辉  华阁镇人民政府镇长

刘  慧  明山头镇人民政府镇长

陈  志  青树嘴镇人民政府镇长

周  波  乌嘴乡人民政府乡长

周力农  南洲镇人民政府镇长

余  意  中鱼口镇党委副书记

贺  伟  三仙湖镇人民政府镇长

刘  锋  茅草街镇人民政府镇长

龙治国  浪拔湖镇人民政府镇长

向  佩  麻河口镇人民政府镇长

万新建  武圣宫镇人民政府镇长

周华安  厂窖镇人民政府镇长

领导小组下设办公室，由练世宏兼任办公室主任，铁锐、洪少顺兼任办公室副主任，办公地点设县住房和城乡建设局。