2019年度南县公安局

天网工程、信息平台维护费

财政专项资金绩效评价报告

勤信湘专字【2020】第0048号

目    录

| 内 容 |  |  | 页 次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绩效评价报告 |  | 1-5 |  |  |
| 二、专项资金绩效评价指标评分表 |  | 6-8 |  |  |

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

- 地址：长沙市天心区芙蓉中路三段弘林国际大厦707房

电话：0731-82561635

传真：0731-82561635-8001

邮编：410002

2018年度南县公安局天网工程、信息平台维护费

经费项目财政专项资金绩效评价报告

勤信湘专字【2020】第0048号

为进一步规范财政资金管理,强化财政资金支出绩效，切实提高财政资金使用效益,根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《预算绩效管理工作考核办法》（湘财绩〔2015〕15号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（南政发〔2014〕7号）以及《南县财政局关于对2019年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩函〔2020〕9号）等文件要求，受南县财政局委托，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所于2020年5月14日至7月8日对2019年度南县公安局天网工程、信息平台维护费经费项目专项资金实施了绩效评价，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，在项目自评的基础上，从项目立项、预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

天网工程、信息平台维护费项目，由南县公安局内设机构指挥中心负责实施、管理。主要职责负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的手机、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责公安统计、机要保密、通信等工作，受理群众来信来访，负责文电收发和档案管理工作。

（二）项目绩效目标

满足城市治安防控和城市管理需要，利用图像采集、传输、控制、显示等设备和控制软件组成，对社会公共区域进行图像信息采集、传输、控制、显示和存储的系统, 信息平台维护保证各监控点及平台正常。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解天网工程、信息平台维护费专项资金使用和管理情况，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高天网工程、信息平台维护费专项资金的使用效益，完善预算管理提供重要的参考依据。

（二）绩效评价原则

遵循科学、规范、公正、公开和绩效相关性原则。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据南县财政局《关于对2019年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩函〔2020〕9号）的相关要求，成立绩效评价工作小组，确定现场抽评项目。

本次现场评价的项目范围主要选取2019年度天网工程、信息平台维护费专项资金支持的部分项目。现场评价采取现场询问、走访调查，以及核查与项目实施和评价有关的资料等方式进行。

2、组织实施

项目单位按照绩效评价通知的要求进行绩效自评，填报相关资料信息。

中勤万信会计师事务所湖南分所成立绩效评价项目组，对天网工程、信息平台维护费专项资金进行现场绩效评价。包括采取现场询问等方式听取情况汇报，核查资金使用等有关账目，采集绩效评价的相关数据。

3、分析评价

根据审核后报送的项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对现场收集的资料进行汇总和综合分析，依据《南县公安局天网工程、信息平台维护费专项资金绩效评价指标评分表》进行评分，最终形成绩效评价报告。

三、项目资金到位、使用情况

（一）项目资金的到位情况

南县公安局2019年度天网工程、信息平台维护费专项资金，财政局批准预算820,000.00元，实际到位资金820,000.00元，项目资金到位率为100.00%。

（二）项目资金使用情况

南县公安局2019年度天网工程、信息平台维护费共支出专项资金4,001,497‬.00元，其中，县财政局预算批复资金820,000.00元，其他资金3,181,497‬.00元。具体支出列示如下表：

| 支出内容 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 天网工程款 | 1,407,000.00 |
| 天网工程维护费 | 1,928,750.00 |
| 天网罗文花海监控设备 | 228,933.00 |
| 天网工程（华南农业12个探头） | 236,814.00 |
| 设备购置费 | 200,000.00 |
| 合计 | 4,001,497‬.00 |

四、项目主要绩效

“平安南县视频监控系统”建成并投入使用后，视频追踪和视频取证就成为了办案人员的重要手段，随着信息化程度的不断提升和资源整合程度的加强，单位通过利用视频监控的便利，破获了多起案件、抓捕犯罪嫌疑人、挽回经济损失等。

天网工程信息平台维护保证了城市视频监控系统实现现时掌控及监控目标的智能管理，全面控制、重点防范、快速反应、精准打击的目标，提高社会治安综合防控能力和突发事件的应急处置能力。确保了各视频监控点使用正常，系统运行正常。

五、存在的主要问题

（一）未制定专项资金管理办法

单位未对该项专项资金制定资金管理办法，资金使用范围不明确，专款专用使用情况有待加强。

（二）预算管理不完善

单位未提供该专项的2019年度总结、计划，未对该专项的开展与实施做出计划安排与情况总结。

（三）财务管理待加强

1、未设专项核算。单位未对该项目进行专项核算，该专项支出未与其他资金区分开来，不利于单位专项资金的管理与核算。

2、部分发票提供者与合同签订单位不一致。现场抽查凭证，如（1）2019年6月112号凭证，第二期天网工程维护费 100,000.00元，其中支付给中国电信股份有限公司南县分公司24,800.00元，支付给汤辉75,200.00元。由中国电信股份有限公司益阳分公司开具的发票1张，金额：24,800.00元；汤辉个人在税务局代开发票三张，共计金额：75,200.00元（2）2019年6月114号凭证，第三期天网工程维护费 120,000.00 元，其中支付给中国电信股份有限公司南县分公司32,400.00元，支付给汤辉87,600.00元，由中国电信股份有限公司益阳分公司开具的发票1张，金额：32,400.00元，汤辉个人在税务局代开发票三张，共计金额：87,600.00元。（3）2019年12月90号凭证，天网工程第五期维护费707,000.00元，由南县国库集中支付中心直接支付到汤辉个人账户，发票均由汤辉个人在税务局代开发票。上述天网工程维护费由均南县公安局与中国电信股份有限公司南县分公司签订合同，发票应由中国电信股份有限公司提供全额发票。通过启信宝查询，汤辉不是该公司股东。

（四）项目档案管理待完善

单位未将该项目进行招投标相关资料进行归档、备查，档案管理欠缺。

六、有关建议

（一）制定专项资金管理办法

应当制定专项资金管理办法，规范专项资金的使用范围，严格执行专款专用原则，杜绝变相挤占、挪用或者超范围使用专项资金。

（二）加强预算管理

- 对专项要做出总结与计划，确定专项的开展与实施，明确实施目标，对最终结果要关注，要做出成绩、实施到位、明确有效。

- （三）加强专项资金管理

- 单位应针对该专项资金设置专项核算科目，加强专项资金的管理与使用，严格执行专项资金的管理办法。完善专项资金的审批流程与规范。款项支付时确保合同、发票、收款单位一致。

- （四）加强项目程序的执行与管理

- 规范项目管理制度，按照要求完成项目的流程并有效执行。对完成项目时所需的资料，应进行存档、备查。

- 七、评价结论

- 南县公安局通过项目实施，加强了信息研判预警、完善情报研判和警钟联动机制，确保了天网工程信息平台正常运行。

对照2019年天网工程、信息平台维护费专项资金项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合得分为75分，财政支出绩效等级为“良”。具体评分见《南县公安局天网工程、信息平台维护费专项资金绩效评价指标评分表》。

附件：1、南县公安局天网工程、信息平台维护费专项资金绩效评价指标评分表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  中国注册会计师：

湖南分所

二〇二〇年九月十二日             中国注册会计师：