**千人以上饮用水水源地环境问题整治验收 申 请**

南县人民政府：

总序号605、分序号67的南县华阁镇德胜港水厂饮用水水源保护区“一级保护区界标标牌、隔离防护网不完善”和“二级保护区宣传牌、交通警示牌设置不规范”的问题由我乡镇承担整治任务，现已完成整治，特申请验收。

附件：1.南县华阁镇德胜港水厂饮用水水源保护区环境问题专项整治方案

2.千人以上饮用水水源地环境问题整治完成情况的报告

3.整治前后现场对比照片

南县华阁镇人民政府

2022年6月27日

**千人以上饮用水水源地环境问题整治完成情况的**

**报 告**

南县人民政府：

根据《南县2022年“千人以上”饮用水水源地环境问题专项整治工作方案》的要求，总序号605、分序号67的南县华阁镇德胜港水厂饮用水水源保护区“一级保护区界标标牌、隔离防护网不完善”和“二级保护区宣传牌、交通警示牌设置不规范”的问题由我乡镇承担整治任务，已完成整治，现将整治情况报告如下：

1. **基本情况**

南县华阁镇德胜港水厂饮用水水源保护区是南县华阁镇德胜港水厂的饮用水水源地，位于华阁镇华西村境内，以地表水为水源。周边无工业企业，工程主要由取水工程、输水工程、净水工程、陪水工程、送水泵房、消毒设施组成。

**二、整治措施**

为认真落实整改要求，南县华阁镇人民政府成立了专项整治工作领导小组，制定了专项整治方案，对南县华阁镇德胜港水厂饮用水水源保护区按照技术规范的要求限期完善保护区内标示、标牌，对保护区附近居民进行宣传教育，提高附近居民的饮用水水源地保护意识。

**三、完成情况**

已按照技术规范的要求完善了标示、标牌的设置，设置隔离防护措施防止人员，牲畜进去保护区内对水源造成污染。

南县华阁镇人民政府

2022年6月27日

**南县华阁镇德胜港水厂饮用水水源保护区环境问题专项整治方案**

为全面贯彻落实《关于开展2022年湖南省农村千人以上饮用水水源地生态环境问题专项整治的通知》文件精神，进一步加强我镇集中式饮水水源地的环境保护工作，切实保障广大群众饮用水安全，结合我镇实际，特制定此方案。

**一、加强组织领导**

根据镇党委、镇政府的要求，成立华阁镇德胜港水厂饮用水水源水源保护区环境问题专项整治工作领导小组，名单如下：

组 长：龚 辉 党委书记

副组长：李 畅 党委副书记、镇长

孙文华 党委委员、人大主席

成 员：董 迪 华阁镇自然资源办公室主任

孔启明 华阁镇综合服务中心副主任

陈 辉 华阁镇市监所所长

孟 祥 华阁镇综合执法大队队长

陈东辉 华阁镇综合服务中心干事

领导小组下设办公室，办公地点设农业综合服务中心，由孔启明同志兼任办公室主任，具体负责整治行动协调、指导、督察、考核验收。

**二、整治范围**

南县华阁镇德胜港水厂饮用水一、二级水源保护区内。

**三、整治进度**

六月底前，全面完成对南县华阁镇德胜港水厂饮用水水源保护区环境问题的全面整治。

**四、整治内容及管理**

（一）全面实施整治和管理

规范设立保护区标志。参照《饮用水水源地保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）,在保护区合理设置界标、警示牌、宣传牌和隔离防护网。

（二）组织验收销号

环境问题整治完成后，由自然资源和生态环境办报县人民政府组织相关职能部门现场验收，形成核查报告和结论性意见，符合销号标准的，报县生环办销号备案。

**五、整改要求**

（一）提高政治站位，提高思想认识。切实提高饮用水水源地环境问题整治的思想认识，各村、各部门要进一步提高政治站位，从增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”和落实以人民为中心发展理念的高度，切实把千人以上饮用水水源地环境问题整治作为重要任务、民生工程来抓。

（二）加强督查考核，严格责任追究。党建办和领导小组办公室要加强对本方案实施情况的督促检查和考核，考核结果作为年度绩效考核的重要内容。

附件：1.南县华阁镇德胜港水厂饮用水环境问题整治进度表

2.2022年湖南省千人以上饮用水水源地生态环境问题整治进度情况统计表

附件1

**南县华阁镇德胜港水厂饮用水环境问题**

**整治进度表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 整治项目 | 责任单位 |
| 1 | 2022.6.22 | 完善一级保护区界标标  牌及隔离防护网的设置 | 华阁镇  人民政府 |
| 2 | 2022.6.23 | 完善二级保护区宣传牌  及交通警示牌的设置 | 华阁镇  人民政府 |
|  |  |  |  |

附件2

**2022年湖南省千人以上饮用水水源地生态环境问题整治进度情况统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 类型 | 保护区类型（一级/二级） | 问题类型 | 具体情况 | 具体整治措 施 | 计划完成时 间 | 是否完成整 治 | 历史遗留问 题 | 备注 |
| 1 | 南县 | 华阁镇德胜港水厂饮水保护区 | 地下水 | 一级 | 标识标牌 | 一级保护区界标标牌、隔离防护网不完善 | 完善 |  |  |  |  |
| 2 | 南县 | 华阁镇德胜港水厂饮水保护区 | 地下水 | 二级 | 标识标牌 | 二级保护区宣传牌、交通警示牌设置不规范 | 完善 |  |  |  |  |

**华阁镇德胜港水厂饮用水保护区环境问题整治前后对比照片**

一．整治前

 



1. 整治后

 

 

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题

整治销号确认表

填报单位（盖章） 时间：2022.6.27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **水源地**  **总序号** | 605 | **水源地**  **分序号** | 67 |
| **存在问题** | 南县华阁镇德胜港水厂饮用水水源保护区内：1.一级保护区界标标牌、隔离防护网不完善 2.二级保护区宣传牌、交通警示牌设置不规范。 | | |
| **整改措施** | 成立专项整治工作领导小组制定专项整治方案，对南县华阁镇德胜港水厂饮用水水源保护区1、完善一级保护区内界标标牌及隔离防护网的设置。2、完善二级保护区及交通警示牌的设置。 | | |
| **整改完成情况** | 完成对南县华阁镇德胜港水厂饮用水水源保护区内：1、完善了一级保护区内界标标牌及隔离防护网的设置2、二级保护区及交通警示牌的设置。 | | |
| **公示情况**  **（网址）** |  | | |
| **县市区政府负责同志签字** | 已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。    签名： | | |
| **市州级专家组**  **组长签字** | □经技术核查，符合销号条件。  □经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。  签名： | | |
| **备 注** |  | | |

说明：1.此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。

2.按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。

3.水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。